|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  He podido cumplir con las actividades en los plazos establecidos según la carta Gantt. Durante la fase de planificación, realizamos la presentación del proyecto, la organización del equipo, el levantamiento de requerimientos y el diseño de la arquitectura sin retrasos.  Los principales factores que facilitaron el avance fueron la buena comunicación, la colaboración y el compromiso del grupo. Como dificultad, se presentó la diferencia de horarios entre los integrantes, lo que nos obligó a distribuir las tareas según la disponibilidad de cada uno.  En general, el proyecto avanza según lo planificado, aunque se puede mejorar la prolijidad y el detalle en algunas entregas para optimizar las próximas entregas. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  He enfrentado las dificultades principalmente a través de una comunicación constante y efectiva dentro del equipo. Las minutas de reunión han sido fundamentales para mantenernos enfocados, registrar acuerdos y evitar desviaciones del objetivo final. Además, hemos procurado que todas las decisiones se tomen de forma consciente y consensuada, asegurando que cada integrante esté al tanto y de acuerdo con los pasos a seguir. Esta coordinación nos ha permitido resolver inconvenientes a tiempo y mantener el desarrollo del proyecto acorde a lo planificado. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi desempeño de forma positiva, aunque siempre con la convicción de que puedo seguir mejorando y aportar un mayor valor al proyecto. Destaco mi cercanía y buena relación con mis compañeros, así como la confianza mutua que hemos construido dentro del equipo. Además, resalto mi comunicación constante y mi preocupación por cumplir al 100% con las tareas y solicitudes asignadas.  Como aspecto a mejorar, considero importante seguir perfeccionando la organización personal y la gestión del tiempo, con el objetivo de optimizar aún más mi rendimiento y la calidad de las entregas, revisando cada detalle al máximo. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de mis principales inquietudes está relacionada con la implementación de la API de Google Maps dentro del sistema. Actualmente, su función se limita a mostrar el mapa, pero me gustaría darle un mayor valor agregado a su integración. Mi duda es cómo podría extender su uso para que, además de visualizar el mapa, muestre la ubicación de la casa del alumno y el CESFAM más cercano, optimizando así la funcionalidad y la utilidad real del módulo. Me gustaría consultar con la docente cuál sería la mejor forma de abordar esta implementación y si existen buenas prácticas o librerías recomendadas para lograrlo. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Las cargas de trabajo han sido equilibradas de acuerdo con el tiempo disponible de cada integrante y nuestras habilidades personales. Carlos avanzó con los inicios de la aplicación, mientras que Moisés le dio un valor agregado al desarrollo. Junto con Bastián, estamos revisando y ajustando funciones que en su momento fueron descartadas, para optimizar el funcionamiento general del proyecto.  En mi percepción, no es necesario redistribuir las actividades, pero sí considero importante seguir mejorando la gestión del tiempo y la dedicación a la programación en general, con el fin de mantener un ritmo de trabajo más constante y productivo. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  En todo trabajo grupal, considero que la comunicación efectiva y el respeto mutuo son aspectos fundamentales. Como equipo, hemos demostrado un buen nivel de colaboración: nos corregimos con respeto, nos apoyamos constantemente y celebramos los logros en conjunto. Esto ha fortalecido nuestra cohesión y compromiso como grupo.  Aspectos positivos: Destacamos la buena comunicación, el trabajo colaborativo y el respeto entre los integrantes, lo que nos ha permitido avanzar de manera organizada y mantener un ambiente de confianza y apoyo.  Mejoras: Podríamos mejorar la prolijidad y atención al detalle en el llenado de documentos y entregas formales, procurando mantener un estándar más profesional, especialmente considerando que nos estamos formando como futuros ingenieros. |