|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  He podido cumplir casi todas las actividades que tenía planificadas, aunque algunas se han demorado un poco más de lo previsto por temas técnicos y de tiempo. En general, el avance ha sido bueno, sobre todo porque hubo una buena organización desde el inicio y una comunicación constante con el grupo, lo que ayudó a mantener el ritmo.  Lo que más ha facilitado el trabajo ha sido tener claros los objetivos y contar con apoyo entre los compañeros. Lo que más ha costado es disponer de tiempo fuera de clases para seguir programando y probar los cambios, pero aun así he podido mantener un progreso estable en el proyecto. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  He enfrentado las dificultades organizando mejor mis tiempos y dividiendo las tareas grandes en objetivos más pequeños y alcanzables. Cuando aparece un problema técnico, trato primero de buscar la causa y revisar documentación o ejemplos parecidos antes de pedir ayuda.  También he intentado mantener una buena comunicación con mis compañeros para no quedarme atrás y poder avanzar juntos. Si en las próximas etapas surgen nuevos inconvenientes, mi idea es seguir con esa misma dinámica: planificar mejor, pedir apoyo cuando sea necesario y no dejar acumular las tareas. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Siento que mi trabajo ha sido constante y comprometido. He tratado de avanzar de forma ordenada y apoyar al grupo cuando ha sido necesario. Me ha servido mucho para reforzar mis conocimientos y entender mejor cómo se estructura un proyecto real.  Creo que lo que más destaco es la **dedicación y la disposición para aprender cosas nuevas**, sobre todo cuando algo no resulta a la primera. Aun así, me gustaría mejorar en **la organización del tiempo** y no dejar tareas para último momento, ya que eso a veces retrasa las pruebas o la revisión final del código. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me queda la duda de cómo seguir organizando el trabajo para que el avance sea más parejo entre todos. A veces no sé si estamos priorizando bien las tareas o si deberíamos cambiar el orden de lo que falta por hacer.  También me gustaría preguntarle a la docente si hay alguna recomendación para **mejorar la parte visual del sistema** o si conviene dejar esa etapa para el final, cuando ya esté todo el funcionamiento interno completo. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Por ahora la distribución de tareas ha funcionado bien, pero a medida que el proyecto avanza, creo que sería bueno **repartir algunas actividades de forma más equilibrada**, sobre todo las relacionadas con pruebas y documentación.  La idea es que todos podamos participar en esas partes finales y no recaigan solo en uno o dos integrantes. También podrían agregarse nuevas tareas, como **revisar la presentación del sistema y preparar el manual de uso**, para que cada miembro tenga una función clara antes del cierre del proyecto. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evalúo el trabajo en grupo de forma positiva. Hemos mantenido una buena comunicación y cada integrante ha cumplido con sus responsabilidades, lo que ha permitido avanzar sin mayores inconvenientes. Destaco el **compromiso y la disposición para ayudarse entre todos**, especialmente cuando surgen problemas técnicos o de coordinación.  Como punto a mejorar, creo que podríamos **organizar mejor los tiempos de reunión y la integración del código**, para evitar confusiones o retrabajos. Aun así, el ambiente de trabajo ha sido bueno y el grupo se ha mostrado unido y con ganas de terminar el proyecto de la mejor forma posible. |